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	吉林西部地区苏打盐碱湿地农牧用地生物多样性保护与可持续土地管理项目
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聚焦可持续发展，GEF项目入驻吉林
2019年8月，吉林省首个国际粮农组织/全球环境基金赠款项目“吉林西部地区苏打盐碱湿地农牧用地生物多样性保护与可持续土地管理项目”正式启动

。本项目属于大型生态系统服务功能保护项目，项目目标是通过建立具有生态弹性的农牧可持续发展的生态系统，促进吉林西部地区经济可持续发展。项目由吉林省水利厅主持，中国科学院东北地理与农业生态研究所作为技术支持单位，以国家重点研发计划项目“东北典型退化湿地恢复与重建技术及示范”和“东北苏打盐碱地生态治理关键技术研发与集成示范”技术成果为支撑，示范推广吉林西部农牧湿地景观区域可持续发展。
项目以吉林西部典型湿地（牛心套保国家湿地公园、新庙泡、大岗子泡以及小西米泡）、草原（深井子牧场）及农业（北显米业绿色水稻种植基地）作为技术集成示范区，重点开展湿地恢复、盐碱地改良、生态农业与草地恢复技术等应用推广工作。经多方合作与努力，项目已在湿地恢复以及盐碱地改良方面取得了显著成效。

项目重要活动
1.1 强化统筹安排，确保项目顺利实施
项目办根据工作计划和年度重点工作内容，组织召开了项目指导委员会，项目专家工作会及项目培训会等多次工作会议，克服“新冠疫情”带来诸多不利因素，扎实推进各项既定工作。
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1.2  举办项目专题培训会、传播先进 技术 、深化可持续发展理念
针对吉林西部农业及生态可持续发展技术需求，项目办先后以“退化湿地恢复与综合治理技术应用”和“保护性耕作与盐碱地改良技术应用”为核心内容，召开专题培训会。会议邀请了湿地和农业生态领域知名专家进行了专题授课，授课专家以全球生态可持续发展为视角，深入浅出的介绍了生态保护的现实意义，将“为地球生存而投资”的崇高理念和责任担当做以生动的诠释；授课专家结合多年的工作经验，系统的介绍了具体应用技术的操作流程。通过培训会的成功举办，参会的农民朋友也切实提升了生态环保意识。农业工作者刘臣感慨道：“本以为先进的免耕播种技术只是能让我多赚点钱，少买点化肥农药，没想到用这种方法种地还能为国际生态保护工作做贡献，我一下就变得高大上起来了”。
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1.3 建设共管社区、强化生态保护意识
在项目实施地点牛心套保国家湿地公园建立湿地共管社区。通过健全完善湿地保护社区共管共建关系，使辖区湿地资源得到有效保护。通过本项目的实施，改变牛心套保社区居民产业结构，植入生态产业经营理念，打造吉林西部样板社区并得以逐步推广，全面建成小康社会。
开展湿地生态补水监测为政府决策
提建议
编制了《项目试点区域的湿地补水实施方案》和《湿地生态监测手册》。湿地保护与恢复建议得到省领导批示，水资源合理调配纳入吉林省重大河湖连通工程。
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1.5 开展生物多样性调查
调查结果表明：吉林西部湿地是重要的鸟类栖息地，共记录到14目，72种鸟类。其中鸻形目18种，雁形目和雀形目各17种。

鱼类共有16种，包括放养种类鲤（杂交品种）、鲢、鳙、草鱼、青鱼、鳜、团头鲂和鳊。野生鱼类有鲤、银鲫、鲇、黄颡鱼、葛氏鲈塘鳢、黑龙江泥鳅、黑龙江花鳅 。
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1.6 交流互访，提升项目组管理水平
11月16日至22日，由GEF项目办常务副主任宋继林同志带队，省财政厅，水利厅，项目技术监督专家、首席顾问、财务经理等负责同志，成立调研考察组赴湖南省和江西省考察学习该省GEF项目管理工作先进经验。通过学习交流，项目办成员与在项目制度、财务管理，政策法规制定及宣传推广等多个方面收获颇丰，为项目后续的顺利的开展提供了重要的保障。
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项目亮点工作
2.1引导技术应用，生态补水，助力社区居民脱贫致富
作为本项目的主要示范区，牛心套保国家湿地公园具有独特的生态环境优势，“稻苇鱼蟹”养殖综合技术的引入，帮助周边居民实现了脱贫的梦想；湿地生态补水机制的初步试探，促进了该地区湿地经济可持续推进。

2020年5月份，项目办多方协调为牛心套保国家湿地公园成功补水3000万立方米，湿地缺水状况得到有效缓解，水域面积恢复，扩展了鸟类觅食和筑巢范围，对维护湿地生物多样性具有重要作用，同时，生态补水有效调节局地小气候，为芦苇湿地水产养殖和旅游产生良好经济效益提供了有利条件。据不完全统计，牛心套保湿地2020年河蟹产量可突破40万斤，产值在1200万元左右。”

牛心套保苇场场长李星光感慨道：“水是宝贵的资源，我们一定会做好配合，通过GEF项目的实施，为共管区生态可持续发展构建出最科学的水资源利用方案”。

2.2 保护性耕作技术推动雨养农业发展
腐植酸有机肥以及盐碱地调理剂“脱碱3号”，化肥施用量减半，玉米秋收产量为668公斤/亩。旱田保护性耕作技术对农田实行免耕少耕，用作物秸秆覆盖地表，减少风蚀水蚀，提高土壤肥力和抗旱能力的一项先进农业耕作技术，最大程度地保护自然环境，以改善生态，实现可持续发展。
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2.3 盐碱地水田改良效果显著， 不毛之地再现生机
苏打盐碱地的土壤盐分比较特殊，以碳酸钠和碳酸氢钠为主，土壤碱性强，通透性差、养分有效性低等障碍性特点尤为突出。相比其他类型盐渍土，其治理难度更大。

本项目在示范区牛心套保公园选取了中、重度盐碱地3000亩，进行了水田改良种植示范。经水稻现场测产，“脱碱3号”改良的水田产量为231.4公斤/亩，三年未改良土壤的熟田水稻产量为84.00公斤/亩，产量提高近3倍。盐碱地土壤改良示范户张建林对这样的改良效果非常满意。
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他说，试验田块土壤返盐非常严重，没有土壤改良的话，水稻根本不可能正常生长，更别谈产量了，所以这几年一直撂荒没有种植。“脱碱3号”让他看到了希望，期待能够大面积的推广应用。查干湖周边有待治理的盐碱地有100余万亩，该技术的示范不仅可以改善盐碱地退化的生态环境，而且还能为当地农民脱贫致富提供关键技术支撑
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2020年上半年工作进展会议
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牛心套保国家湿地公园
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举办湿地恢复技术培训班，2020年7月
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牛心套保国家湿地公园共管区揭牌仪式，2020年7月
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与湖南省、江西省GEF项目学习交流，2020年11月
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深井子农场盐碱地-旱田改良示样地
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试验区





牛心套保湿地公园盐碱地-水田改良示范样地
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